AI 聊天测试文档

面向测试执行、回归验证和验收记录的测试说明

| 项目 | RuoYi-Vue AI 聊天功能 |
| --- | --- |
| 文档日期 | 2026-04-24 |
| 文档状态 | 交付版 |
| 代码基线 | main 分支，提交 5d4e0f1 之后的 AI 聊天功能 |
| 保密说明 | 不包含 API 密钥、访问令牌或数据库口令 |

# 1. 测试目标

验证 AI 聊天功能在权限、会话、消息、流式回复、失败处理、模型协议兼容、前端交互和部署构建方面满足需求规格，并确认真实模型联调可用。

# 2. 测试范围

| 范围 | 内容 |
| --- | --- |
| 后端单元测试 | 配置读取、缺失配置、会话归属、消息持久化、模型适配器 SSE 解析、Responses 回退。 |
| 后端构建测试 | ruoyi-system test、ruoyi-system install、ruoyi-admin clean package。 |
| 前端构建测试 | ruoyi-ui npm run build:prod。 |
| 接口测试 | 会话列表、消息列表、删除会话、流式发送。 |
| 手工联调 | 真实模型配置下发送消息，验证 SSE 增量和数据库落库。 |
| 失败场景 | 模型服务失败时消息和错误状态持久化。 |

# 3. 测试环境

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 应用版本 | RuoYi-Vue 3.9.1 项目中的 AI 聊天功能。 |
| 数据库 | 已执行 AI 聊天相关表、菜单、权限和 sys_config 配置迁移。 |
| 模型服务 | 已配置真实模型服务，联调模型为 gpt-5.4-mini。 |
| 后端端口 | 以当前本地配置或部署配置为准。文档不记录密钥和访问令牌。 |
| 测试账号 | 管理员账号，需拥有 tool:aiChat:list、tool:aiChat:send、tool:aiChat:remove 权限。 |

# 4. 自动化测试清单

| 测试类或命令 | 覆盖点 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| AiChatConfigServiceImplTest | 配置完整、baseUrl 缺失、apiKey 缺失、model 缺失。 | 通过 |
| AiChatServiceImplTest | 会话归属校验、消息持久化、模型失败状态。 | 通过 |
| OpenAiCompatibleChatModelAdapterTest | Chat Completions 增量解析、/v1 地址兼容、Responses 地址兼容、Responses 增量解析。 | 通过 |
| mvn -pl ruoyi-system test | 后端新增单元测试集合。 | 通过，10 个测试通过。 |
| mvn -pl ruoyi-system -DskipTests install | 安装新版 system 模块供 admin boot jar 嵌入。 | 通过 |
| mvn -pl ruoyi-admin -DskipTests clean package | 后端 boot jar 构建。 | 通过 |
| npm run build:prod | 前端生产构建。 | 通过，仅有既有资源体积 warning。 |
| openspec validate ai-chat --no-color | 归档后的主规格校验。 | 通过 |

# 5. 功能测试用例

| 用例编号 | 用例名称 | 前置条件 | 测试步骤 | 预期结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-001 | 管理员访问菜单 | 管理员拥有 tool:aiChat:list 权限。 | 登录后台，展开“系统工具”，进入 AI 聊天。 | 显示 AI 聊天页面。 |
| TC-002 | 无权限用户访问控制 | 测试用户缺少 tool:aiChat:list。 | 登录后台并尝试访问 AI 聊天菜单或路由。 | 菜单不可见，接口访问被拒绝。 |
| TC-003 | 新会话发送消息 | 模型配置完整。 | 在无会话状态输入消息并发送。 | 系统创建会话，返回 session、message、delta、done 事件。 |
| TC-004 | 历史消息恢复 | 已有成功会话和消息。 | 刷新页面并重新打开该会话。 | 会话和消息历史仍可展示。 |
| TC-005 | 删除自己的会话 | 用户拥有 tool:aiChat:remove。 | 删除当前用户自己的会话。 | 会话从列表中移除。 |
| TC-006 | 跨用户访问隔离 | 存在其他用户会话。 | 请求不属于自己的会话消息。 | 系统拒绝访问或不返回数据。 |
| TC-007 | 模型服务失败 | 将模型服务配置为不可用地址或模拟失败。 | 发送消息。 | 用户消息落库，助手失败消息落库，前端展示错误。 |
| TC-008 | 停止当前回复 | 模型正在流式返回。 | 点击停止按钮。 | 前端关闭当前请求并在当前助手消息位置展示停止或失败状态。 |
| TC-009 | baseUrl 包含 /v1 | ai.chat.baseUrl 已包含 /v1。 | 发送消息。 | 适配器不重复拼接 /v1，请求路径正确。 |
| TC-010 | Responses 回退兼容 | Chat Completions 端点不可用而 Responses 端点可用。 | 发送消息。 | 适配器使用 Responses 流式协议继续返回增量。 |

# 6. 接口测试要点

| 接口 | 检查点 |
| --- | --- |
| GET /tool/aiChat/session/list | 只返回当前用户正常状态会话，分页参数生效。 |
| GET /tool/aiChat/session/{sessionId}/messages | 校验会话归属，按创建时间返回消息。 |
| DELETE /tool/aiChat/session/{sessionIds} | 只能删除当前用户会话，删除后列表不可见。 |
| POST /tool/aiChat/message/stream | Content-Type 为 text/event-stream，事件顺序包含 session、message、delta、done 或 error。 |

# 7. 数据库验证点

| 验证对象 | 检查内容 |
| --- | --- |
| ai_chat_session | 新会话应记录 user_id、title、model、status=0。删除后不再出现在用户可见列表。 |
| ai_chat_message | 每次发送至少生成一条 user 消息和一条 assistant 消息。成功时 assistant status=0，失败时 status=2 且 error_message 有值。 |
| sys_config | 模型服务配置键存在且非空。不得在测试报告中记录 apiKey 明文。 |
| sys_menu | 菜单和按钮权限存在，权限标识与 Controller 注解一致。 |

# 8. 真实联调记录

| 项目 | 记录 |
| --- | --- |
| 模型配置 | 数据库已配置真实模型，模型 ID 为 gpt-5.4-mini。 |
| 测试输入 | 请用一句中文回复：AI聊天真实模型联调成功。 |
| SSE 事件 | 返回 session、message、多个 delta、done。 |
| 助手回复 | AI聊天真实模型联调成功。 |
| 落库结果 | 用户消息和助手消息均为正常状态，错误字段为空。 |

# 9. 回归测试建议

修改模型适配器时，必须回归 Chat Completions 和 Responses 两类 SSE 解析测试。

修改会话或消息查询 SQL 时，必须回归跨用户访问隔离。

修改前端 SSE 解析时，必须回归 delta 追加、done 完成和 error 展示。

修改构建流程时，必须确认 ruoyi-admin.jar 嵌入的是新版 ruoyi-system。

每次变更模型配置后，应清理 sys_config 相关 Redis 缓存或通过系统参数机制刷新缓存。

# 10. 已知说明

前端生产构建存在既有资源体积 warning，不影响本次功能可用性。

首版上下文按最近 20 条消息裁剪，不做 token 级精确计算。

停止当前回复由前端 abort 请求实现，后端不维护跨请求取消注册表。

文档不包含 API 密钥、登录 token 或数据库口令。